市区人民路（腾飞路-新都路）等四条主干道病害整治工程检测服务项目

招 标 文 件

招标人：盐城市城市资产投资集团有限公司（盖章）

法定代表人（或代理人）：                （签字或盖章）

二O二五   年  十  月

# 第一章   招标公告

# 详见盐城城投集团官网

http://www.ycctjt.cn/html/special/bidding/

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城市城市资产投资集团有限公司 地址：盐城市世纪大道19号城投商务楼 联系人：王先生 电话：0515-80501532 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 市区人民路（腾飞路-新都路）等四条主干道病害整治工程检测服务项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 建军路(小洋河至西越河桥)段 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围和招标规模 | （1）招标范围（包括但不限于）：（1）见证取样检测（水泥物理力学性能、钢筋力学性能、砂石常规、砼及砂浆强度检验、简易土工、混凝土掺加剂、沥青检验等所有常规检测项目的检测）；（2）专项检测：主体结构工程现场检测（混凝土、砂浆、砌体强度检测、混凝土保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件力学性能检测等）、地基基础工程检测、钢结构工程检测、建筑节能材料检测、预应力检测、幕墙工程专项检测等；（3）桩基工程检测（竖向抗压、抗拔、抗弯、极限承载力检测、低应变检测、高应变检测等），含试桩检测；（4）备案检测（含建筑节能、室内环境、市政工程、建筑水电、墙体饰面材料、防水材料、门窗等）；（5）为工程验收所必须的其它所有检测服务。招标人保留对上述暂定招标内容及范围适当调整的权利。 （2）招标规模：主要对人民路（腾飞路新都路）、世纪大道（解放路-文港路）、新 都路（解放路-人民路）、开放大道（世纪大 道-海洋路）四个路段坑塘、车辙、龟裂等病 害进行维修改造，工程费用约400万元。，招标人保留对上述规模适当调整的权利。 |
| 1.3.2 | 服务时间要求 | 本项目按施工进度需多次进场检测，当招标人通知进行检测时，中标人必须在24小时内到达施工现场进行检测。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 按设计的施工图纸及国家现行的检测规范和标准进行建设工程检测服务，成果资料真实可靠，完全符合国家检测合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人资质类别和等级：投标人必须是具备建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（核定项目应同时包含见证取样检测、地基基础工程）和《建设工程质量检测机构备案证书》，且同时具备省级及以上技术监督部门颁发的检验检测机构计量认证资质证书的独立法人。 2、项目负责人资格要求：项目负责人须具有中级及以上技术职称，并具有试验检测培训考试合格证书（或岗位证书）。 3、投标申请人须保证项目负责人及委托代理人均为本单位的正式职工，投标时提供从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明）。 4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 5、信誉要求：投标人不得存在下列情形： （1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的；被盐城市城市资产投资集团有限公司暂停参加本司招投标活动且在处罚期内。 （2）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。 （3）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。 （4）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。 凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。 注：以上4、5项投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。 6、符合相关法律、法规规定的其他要求。 7、本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 组织 |
| 1.10 | 分包 | √不允许 |
| 1.11 | 偏离 | √不允许 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的资料 | 招标公告，招标文件的文字部分、图纸、工程量清单，修改答疑澄清文件。 |
| 2.4.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2025年月日 12 时 00 分 |
| 2.4.4 | 招标人书面澄清的时间 | 2025年月日18时 00 分 |
| 3.1 | 构成投标文件的资料 | 详见投标须知3.1条 |
| 3.2 | 投标报价的要求 | 详见投标须知3.2条 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 本项目投标报价的最高费率为规定收费标准的40%；规定收费标准系指按苏价服〔2001〕113号《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》，其中基桩低应变动力测试（声波投射法），按苏交质〔2007〕71号文收费标准结算。苏价服〔2001〕113号文中无检测项目收费标准的（基桩低应变动力测试（声波投射法）除外），参照苏交质〔2007〕71号文，上述文件均无检测项目收费标准的，参照盐检协(2016)06号文中检测项目收费标准（参照时按盐检协(2016)06号文检测项目收费标准*0.7*中标费率）。按“苏价服〔2001〕113号”结算时，基桩静载检测(堆载法)的检测费用结算取用的荷重为桩基设计极限承载力标准值(极限值)Qk，涉及到单项检测区间取费的按中间值计算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后 90 日 |
| 3.4 | 投标保证金及履约保证金 | 详见投标须知3.4条 |
| 3.5 | 签字或盖章要求 | 投标文件应加盖章印 |
| 4.1 | 递交投标文件截止时间及地点 | 时间：2025年月日时 地点：盐城市城投商务楼16楼开标室，逾期送达的投标文件均不接受。 |
| 4.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数： 3 名 |
| 7.2 | 中标候选人公示 | 详见投标须知7.2条 |
| 9 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。 |
| 9.5 | 投诉处理 | 详见投标须知9.5条 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11 | 是否允许递交备选投标方案 | √否 |
| 12 | 投标文件封套上应载明的信息 | 封袋的格式按“第五章投标文件格式”中的封袋格式执行 |
| 13 | 本工程要求投标人出席开标会的人员 人员种类; 法定代表人或委托代理人. 招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会的，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），身份证原件应与投标文件中法定代表人身份证明书或授权委托书（如有）中提供的复印件信息一致。 |
| 14 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 15 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。 3、本项目发中标通知书之前，甲方有权对中标人的履约能力进行考察，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，甲方有权取消其中标资格。 4、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 5、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体要求：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人应自行到工地现场进行踏勘，招标人不组织现场踏勘，并主动向招标人了解工程情况，索取投标所需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在工程现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

详见投标人须知前附表。

1.11 偏离

不允许偏离。

## 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标清单（如有）；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)、公布最高投标限价，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容，由招标代理机构统一发给投标人。

投标人在投标截止时间前，应通过报名时登记的邮箱随时查看有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标文件无效。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人从江苏建威建设管理有限公司领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2.2.2疑问送达时间：2025年 4  月日12:00时前。

2.2.3疑问送达地点：投标人在收到招标文件后，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后送至江苏建威建设管理有限公司。如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

2.2.4答疑文件发布时间：2025年4 月日18：00时前。

2.2.5答疑文件领取地点：发送至各投标人投标报名时预留的邮箱中，请各投标人自行及时查询，否则责任自负。

2.2.6招标答疑文件视为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标答疑文件如与原招标文件不符，以最新的修改答疑文件为准。

2.2.7为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.8 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

## 3.投标文件

## 3.1投标文件的组成

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将无效。投标文件正本1份，副本4份，原件不必装订，直接放入标书封袋内或另单独装袋密封随投标文件一起递交，其复印件均需加盖公章和其它投标材料装订成册。

3.1.1法定代表人身份证明书（详见投标文件格式）；

3.1.2授权委托书（详见投标文件格式）；

3.1.3投标函（见格式，允许另附一个详细说明）；

3.1.4投标人营业执照（副本）原件及复印件加盖公章；

3.1.5投标人《建设工程质量检测机构资质证书》原件及复印件加盖公章；

3.1.6 投标人《建设工程质量检测机构备案证书》原件及复印件加盖公章；

3.1.7 投标人《检验检测机构资质认定证书》原件及复印件加盖公章；

3.1.8 项目负责人的职称证书原件及复印件、试验检测培训考试合格证书（或岗位证书）原件及复印件加盖公章；

3.1.9符合招标文件要求的养老保险缴费记录证明加盖单位公章；

3.1.10项目结（决）算审核承诺书（详见投标文件格式）；

3.1.11投标人认为需要提供的其他资料。

注：能有效识别二维码的复印件加盖证书持有单位公章和能有效识别二维码的电子证书加盖证书持有单位公章可视为原件。

招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若投标人提交的投标文件资料不全，或未按招标文件提供的投标文件格式提交投标文件，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝。

投标人应对投标文件的真实性负责。如果投标人弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，其投标作无效标处理，投标保证金将被没收并承担相应的责任。

### 3.2投标报价

3.2.1报价方式：本项目采用“固定费率”方式报价，检测服务费用为在规定收费标准的基础上乘以中标费率，本检测项目原则规定收费标准系指按苏价服〔2001〕113号《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》，其中基桩低应变动力测试（声波投射法），按苏交质〔2007〕71号文收费标准结算。苏价服〔2001〕113号文中无检测项目收费标准的（基桩低应变动力测试（声波投射法）除外），参照苏交质〔2007〕71号文，上述文件均无检测项目收费标准的，参照盐检协(2016)06号文中检测项目收费标准（参照时按盐检协(2016)06号文检测项目收费标准*0.7*中标费率）。按“苏价服〔2001〕113号”结算时，基桩静载检测(堆载法)的检测费用结算取用的荷重为桩基设计极限承载力标准值(极限值)Qk。（本项目涉及到区间取费的采用中间值进行结算。）

3.2.2投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。包括但不仅限于人工费、机械台班费、材料费、人员设备进退场费（含桩基检测自行铺设钢板费用）、检测设施运输费、检测措施费（登高检测措施费）、脚手架费用、吊车费用、用水用电费用、多次进场复检费用、办公场所、办公家具、办公用具、通讯工具、食宿、交通、人员及设备保险费，涉及的所有措施费用，与其他施工、服务、承租等单位协调配合费用、通讯、管理费、利润、规费、税金[投标报价时统一按6%（附加税按相关规定执行）计取并综合考虑到投标报价中，实际开具的增值税专票税率低于6%部分的差额甲方结算时予以扣除]等全部费用；同时，还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并综合考虑在投标报价中；上述费用，还包括检测过程中因乙方原因造成的各类破坏的修复费用，一并计入投标报价中。

3.2.4本项目招标范围为完成本项目工程验收所必需的全部检测服务内容。中标人不得以招标范围内未明确包含相应检测内容而拒绝提供检测服务。投标人须根据检测行业规范及自身经验估算本项目所需全部检测服务内容的相应价格。如投标人不具备本次招标范围内部分检测内容的相关检测资质的，中标后须自行委托具有相关资质的检测机构提供检测服务并出具符合国家检测标准的合格检测报告，费用在合同总价中支出，结算时招标人按中标人中标费率予以结算，投标人投标报价时应充分考虑上述因素。中标后，投标人不能提供上述服务的，招标人有权自行委托具有相关资质的检测机构提供检测服务并出具符合国家检测标准的合格检测报告，费用直接从中标人的结算总价中扣除。

3.2.5报价主要根据投标文件中关于人员配备、检测服务项目以及服务期等进行报价。投标人根据自身和市场条件，自行报价竞争。

3.2.6投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及招标人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，除非在合同协议中另有规定，在合同实施期间即竣工结算时招标人将不予调整中标时的单价。

3.2.7 投标人中标后进场前须提供详细的检测方案供招标人确认，方案中须明确本项目需要检测的内容、关键检测点及检测部位。中标人必须按相关检测规范及要求进行检测。

3.2.8投标人必须对本项目现场和周围环境进行察勘（并对察勘数据负责），以获取有关编制响应文件和签署合同所需的资料。察勘现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

3.2.9工程必须确保安全，投标人自行承担工程服务过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

3.2.10本工程施工过程中遇到的地方矛盾、与其他施工单位的矛盾协调，及由此发生的费用由中标人自行负责。

3.2.11投标报价统一采用“%”作为计量单位。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金及履约保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2本项目投标保证金为人民币叁仟元（￥：3000.00元），投标保证金的缴纳形式为投标人开具的有效银行本票或银行汇票(除华东三省一市的汇票外，其他汇票还须提供“解讫通知”联)或电汇、转账、支票等其他形式的保证金（现金除外），对信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（试行）》（苏信用办[2021]17号）评定为AA级及以上的投标人免交投标保证金，投标时需提供第三方信用报告原件复印件，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查证。

盐城城投集团投标保证金专户账户

开户名：盐城市城市建设投资集团有限公司

开户行：上海银行盐城分行

账号：03003190721

注：投标保证金须在提交投标文件时直接交给招标人。
    3.4.3中标人的投标保证金待履约保证金缴纳后方可退还；非中标人投标保证金招标人将按相关程序予以退还。
    3.4.4如中标人中标后放弃中标资格，其投标保证金予以扣除，且该投标人不得参加城投集团及相关公司的任何项目投标。
    3.4.5 发生下列情况之一，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：
    3.4.5.1投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。
    3.4.5.2投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。
    3.4.5.3投标人相互围标、串标的。
    3.4.5.4投标人中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。
    3.4.5.5投标人中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。

3.5履约保证金

中标人在收到中标通知书后，须在15日内向发包人缴纳人民币肆仟元作为履约保证金，否则发包人可以取消其中标资格。履约保证金以转账或电汇或网汇等形式汇转至发包人指定账户并存于发包人处，待项目完成经发包人确认合格后且无违约情况下退还。

3.6投标文件的密封与标志

3.6.1投标人应将投标文件的封面及应盖章的内容加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后装入投标文件封袋后密封（封袋数量不限），并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称。

3.6.2所有投标文件装入封袋后必须在封口处密封并加盖单位公章。

3.6.3投标文件应标明正、副本，正、副本不一致时，以正本为准。

4.投标文件的递交

4.1投标截止时间：投标人必须在前附表中规定的投标文件递交时间之内、规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的公证机关公证人员封存，逾期送达的投标文件不予接受。

4.2投标文件的修改与撤回：投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

4.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5开标

5.1开标时间、地点和人员

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加开标会议，参加开标会议的具体人员及要求见投标须知前附表。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布报名人数、投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）抽取K值（如有），招标人逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（5）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人及其他内容；

（6）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并作好记录，未提出书面异议的视为认同。如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6.评标

6.1评标委员会

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。

6.4无效标条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；

6、开标到场项目负责人（如招标文件有约定）、投标函中明确的投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

7、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

8、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

9、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

10、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

11、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

12、未按招标文件要求提供投标保证金的；

13、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

14、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

15、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

16、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

17、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

18、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

19、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

20、不符合招标文件有关暗标的要求；

21、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

22、投标文件法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）中提供的相关身份证明材料复印件与核验原件信息不一致的；

23、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在盐城市城市建设投资集团网站发布对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

###### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

###### 8.2 中标人公告及中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

###### 8.3 签订合同

8.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

8.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.3.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.4招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正。

9. 重新招标与不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取招标文件的潜在投标人少于3个的；

（2）资格审查合格的申请人少于3个的；

（3）投标人少于3个的。

9.2 不再招标

重新招标后，仍存在9.1条情形的，可不再进行招标。

10.纪律和监督

10.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

### 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

###### 10.5 投诉

10.5.1投标人对招标的项目评标结果有异议的，应当在中标人公示期提出，公示结束后招标人不接受任何投诉和质疑。

###### 11. 需要补充的其他内容

11.1投标人在投标文件中应附安全、质量事故处罚有效期内的相关资料（如有）。如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料骗取投标、中标的，一经发现、查实，即取消其投标资格；若已中标的取消其中标资格；给招标人造成损失的，依法追究其赔偿责任，并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规、予以处罚、公开曝光。

11.2投标须知以及答疑文件、补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

11.3本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

11.4本招标文件的解释权归招标人所有。

# 第三章 评标办法

本项目招标评标办法采用“经评审最低投标价法”，由招标人依法组建的评标委员会对投标文件进行评审，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照报价由低到高推荐有排序的3名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

一、资格审查

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的材料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

1、投标人营业执照（副本）原件。

2、投标人《建设工程质量检测机构资质证书》原件。

3、投标人《建设工程质量检测机构备案证书》原件。

4、投标人《检验检测机构资质认定证书》原件。

5、项目负责人职称证书原件、试验检测培训考试合格证书（或岗位证书）原件。

6、符合招标文件要求的养老保险缴费记录证明加盖单位公章。

注：能有效识别二维码的复印件加盖证书持有单位公章和能有效识别二维码的电子证书加盖证书持有单位公章可视为原件。

评标委员会对资格审查材料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。

二、符合性审查

响应人的响应文件符合竞价谈判文件、招标答疑的要求，主要包括：谈判保证金已按竞价谈判文件要求递交；响应文件的格式、签章和正副本数量符合竞价谈判文件的要求；未有竞价谈判文件无效标条款规定的情形；响应人承诺的服务周期、质量承诺等不低于竞价谈判文件要求。符合以上条件者予以通过。

三、商务性评审

对通过资格审查、符合性评审的响应人的响应文件进行商务性评审，商务性评审按以下程序进行：

（1）响应人递交的响应文件中的报价作为第一轮报价（第一轮报价不宣读）；

（2）谈判小组根据报价情况，决定采用一轮或多轮报价形式进行谈判。

（3）谈判过程中，响应人各分项报价按后一次报价（或最终报价）与第一次报价（总价）相比同比例下浮。

四、定标方法

1、由谈判小组根据最终谈判结果，按照有效投标报价由低至高推荐有排序的3名中标侯选人，发包人根据谈判小组提供的书面评标报告，依法确定中标人。如响应人报价并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由谈判小组抽签进行排序。如所有投标报价均高于发包人的期望值，则发包人有权取消本次招标，并不承担响应人的任何投标费用。

2、谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应人相应的名次排列。

3、 中标结果在评标结束后当场宣布，响应人如对中标结果有异议的须当场提出，否则视为无异议。

4、对不中标的响应人，发包人有权不作任何解释。

五、其它

1、本办法未述及的事宜，由谈判小组依据法律法规处置。

2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

第四章 合同条款及格式

委托方（以下简称甲方）：

服务方（以下简称乙方）：

经甲、乙双方友好协商，甲方负责实施的市区人民路（腾飞路-新都路）等四条主干道病害整治工程由乙方负责工程检测服务，特订立合同。

一、服务范围及服务内容

1、工程规模：主要对人民路（腾飞路新都路）、世纪大道（解放路-文港路）、新 都路（解放路-人民路）、开放大道（世纪大 道-海洋路）四个路段坑塘、车辙、龟裂等病 害进行维修改造，工程费用约400万元。招标人保留对上述规模适当调整的权利。

2、服务内容：市区人民路（腾飞路-新都路）等四条主干道病害整治工程检测服务项目，主要包括（但不限于）1.见证取样检测（水泥物理力学性能、钢筋力学性能、砂石常规、砼及砂浆强度检验、简易土工、混凝土掺加剂、沥青检验等所有常规检测项目的检测）；2.专项检测：主体结构工程现场检测（混凝土、砂浆、砌体强度检测、混凝土保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件力学性能检测等）、地基基础工程检测、钢结构工程检测、建筑节能材料检测、预应力检测、幕墙工程专项检测等；3桩基工程检测（竖向抗压、抗拔、抗弯、极限承载力检测、低应变检测、高应变检测等），含试桩检测；4备案检测（含建筑节能、室内环境、市政工程、建筑水电、墙体饰面材料、防水材料、门窗等）；5.为工程验收所必须的其它所有检测服务。甲方保留对上述暂定招标内容及范围适当调整的权利。

二、双方的责任义务

1、甲方的主要义务：

1.1按照本合同约定支付费用。

1.2现场检测时提供必要的协助。

2、乙方的主要义务：

2.1按期完成甲方委托各项检测；并提交检测报告。并对检测数据的正确性、准确性负责。

2.2严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确；必要时提供检测方案。

2.3协助对甲方提交的样品和技术资料进行保密。

2.4向甲方提供必要的检测咨询服务。

2.5按期及时出具检测报告。

2.6乙方检测项目必须在其资质范围内；否则所造成的违约责任由乙方承担。

2.7乙方应严格遵守国家及地方对建设工程质量试验检测的有关规定。

2.8乙方须按照国家规范、规程和地方法规等相关技术规范、规定进行本工程试验检测工作。

2.9乙方每月应向甲方书面提供一期试验检测工作情况报告，并对其完整性、正确性负责。同时每月检测成果同步报审计部门。特殊情况应及时提供专题报告；报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。另外，为了实行试验检测的计算机管理，试验检测报告均应同时上交电子文档。全部工程竣工后，乙方应向甲方移交试验检测报告。

2.10在合同期内，未经甲方同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人或技术负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员资质报甲方批准，经甲方批准后更换。

2.11如甲方认为乙方人员不称职，应以书面形式通知乙方；乙方在收到通知一周内必须按甲方的要求更换人员。乙方更换的人员应具备同等或更高的资质，并需获得甲方批准。

2.12乙方应按照投标文件的承诺保证设备及办公设施的到位，满足现场试验检测工作需要。

2.13乙方须对送检的试件按要求进行养护或保护，及时、准确地提交试验检测报告，保证试验检测报告客观、公正，并对试验检测报告的准确性负责。

2.14乙方应建立相对独立的资料管理体系。对所有试验检测报告、技术档案等资料应及时分类、整理后存档。资料管理应有专人负责，以便查找和使用。

2.15做好试验检测台账和原始记录，并妥善保管好各类技术资料。

2.16在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用，此费用已含在合同总价中。

2.17乙方应为实施试验检测工作提供所需的全部劳务、设备、材料以及所有其他物品。

2.18乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

2.19在合同执行过程中产生的所有试验检测报告的所有权、著作权均属甲方，乙方有保密的义务，未经甲方同意，不得将试验检测结果提供给第三方。

2.20乙方如需查阅本工程的有关资料，应征得甲方同意。

2.21在整个服务期间，乙方自身的人员工伤事故的保险、人身意外伤害险、设备保险由乙方自行投保，相关费用已包含在合同总价中，并向甲方提供保险凭证。

2.22对不合格品及时向甲方报告。

三、检测程序及要求

1、中心试验室的主要工作内容包括：验证试验、标准试验、工艺试验、抽样试验、验收试验等。

2、甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准或企业标准）的情况下，按甲方指定标准进行检测；甲方未明确检测标准，检测内容、检测深度符合国家要求达到合格标准或按工程施工验收规定的标准执行，并提供真实、准确的检测报告和评估结论且满足项目竣工验收的需要。

3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。

4、报告内容：乙方应当依照规定的时间出具报告。乙方必须对出具的报告的真实性、完整性、准确性负责。报告的内容应包括委托方名称、工程名称、地点、服务的具体部位、依据、数量、日期和现场的相关记录等。

5、报告分送：乙方出具的报告，须在规定时间内分别送达甲方、施工、监理单位，如遇有不合格结果，必须事先通知甲方、监理、施工单位。

6、报告编号：一个工程内的服务报告须统一从0001号依次连续编号（NO：0000写于检测报告的左上方），连同甲方代表签发的项目联系单，检测报告一式四份。

四、履行方式及期限

合同的履行期限自年月日开始。乙方须在接到甲方的通知之日起，乙方必须在24小时内到达施工现场进行检测。如逾期提供成果，按每逾期一天处以该项目服务费用人民币1000元的违约金。

五、合同价款和支付方式

1、服务费结算价=在规定收费标准的基础上乘以中标费率-相关扣款，规定收费标准系指按苏价服〔2001〕113号《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》，其中基桩低应变动力测试（声波投射法），按苏交质〔2007〕71号文收费标准结算。苏价服〔2001〕113号文中无检测项目收费标准的（基桩低应变动力测试（声波投射法）除外），参照苏交质〔2007〕71号文，上述文件均无检测项目收费标准的，参照盐检协(2016)06号文中检测项目收费标准（参照时按盐检协(2016)06号文检测项目收费标准*0.7*中标费率）。按“苏价服〔2001〕113号”结算时，基桩静载检测(堆载法)的检测费用结算取用的荷重为桩基设计极限承载力标准值(极限值)Qk。（本项目涉及到区间取费的采用中间值进行结算。）

2、工程服务费用由已完成项目工程量各项服务发生的费用累计。检测频次和内容不能超过规范太多，检测前需提出检测方案。乙方不得因投资估算价降低（或服务内容及范围调整或项目最终不实施）而向甲方提出索赔或补偿要求。

3、付款方式：

（1）本项目服务费每年年底结算一次，当年已完成的检测服务成果经招标人确认后付至已完成项目对应服务费用的80％；

（2）余款待项目相关结算完成且所有手续齐全后支付至最终结算审定价的100%，并退还履约保证金。付款前，乙方需提供增值税专用发票。

六、安全执业

乙方进场开展检测工作，应符合国家、行业管理相关规定，严格按照安全操作规程实施安全检测，且服务期间不得影响正常办公、生产和用电、用水。乙方在此项服务过程中，自行做好安全防护工作，所有安全责任自负。凡是乙方原因造成的人身意外伤害或安全事故等一切安全事故，或相关一切费用或民事、刑事责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在履约保证金中扣除。

七、争议解决

本合同履行中发生争议，甲、乙双方当事人应及时协商解决；也可由当地行政主管部门申请调解；调解不成的，可向项目所在地（即，甲方所在地）的人民法院裁决。

八、履约保证金

乙方在收到中标通知书后，须在15日内向甲方缴纳人民币肆仟元(¥4000元)作为履约保证金，否则甲方可以取消其中标资格。履约保证金以转账或电汇或网汇等形式汇转至甲方指定账户并存于甲方处，待项目完成经甲方确认合格后且无违约情况下退还。

九、违约责任

1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始服务工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付费用。

2、乙方提供的资料及文件出现的遗漏或错误的，均由乙方自行负责修改或补充（工期含在整个服务工期内）。由于乙方原因造成工程质量事故或损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的服务费，并将处以2000元/次罚款。

3、由于乙方自身原因，造成服务期限延误，每延误一天，应减收该项目应收服务费的人民币1000元执行。

4、本项目实施过程中发包人将对现场的相关资料安排第三方进行抽检，抽检结果与服务单位提供的检测报告不一致的，或出具虚假报告的，将处以3000元/次的罚款。按规范规定必须检测，乙方未检测的，第三方检测单位一旦发现，将处以5000元/次的罚款。因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

5、本项目如有桩基检测，在实施过程中，如发生双倍及以上频率检测的（具体检测方式由发包人决定），静载检测及高应变检测项目按上述结算方式进行结算；低应变检测项目只按规范规定的桩数总数量的30%以内（含30%）频率结算，超出数量不予结算。

6、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应向甲方返还已收取的服务费。

十、补充条款

1、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

2、在项目实施过程中，甲方如发现挂靠施工的或转包、违法分包的，或中标项目负责人不是真正在现场实施工程管理的，可以立即无责任终止合同，没收乙方履约保证金，清退其出场，已完工程量不予结算；对甲方的损失，由乙方加倍赔偿。

3、无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

4、乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

5、如需检测项目超出乙方资质允许范围的，允许乙方委托具有相应资质的检测机构进行检测，但其费用由乙方自行承担，结算时甲方按乙方中标费率予以结算。

6、在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

⑴ 中标工程转包或违法分包给他人施工；

⑵ 停工或拖延施工进度或影响施工质量；

⑶ 无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

⑷ 无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

- 施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由乙方负责协调处理，并承担相关的费用。

- 在项目实施过程中，如乙方存在违约行为，甲方可按照《盐城市城市资产投资集团有限公司中介机构选聘及管理办法（试行）》对乙方实施处罚。

十一、其它

1、合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

2、合同未尽事宜由双方协商解决。

3、合同一式拾份，甲方陆份，乙方肆份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

2025年  月  日                     2025年  月  日

第五章  投标文件格式

本

市区人民路（腾飞路-新都路）等四条主干道病害整治工程检测服务项目

投 标 文 件

投标人（公章）：

法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：

二O二五年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 身份证号：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

投

投标人（公章）：

日期：年月日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加（招标人名称）的项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

投

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：年月日

## 投标函

盐城市城市资产投资集团有限公司：

1、根据已收到的项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，我单位愿以约定的相关规定收费标准的%（大写：百分之）的收费费率承包本招标范围内的全部服务并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证按招标人的服务要求如实、准确出具成果文件。

3、本次投标，我方将派出 （项目负责人姓名） 作为本项目的项目负责人，项目负责人联系电话。

4、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

5、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

6、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：	（盖公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：	电话：	传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日        期：	年	月	日

盐城市城市资产投资集团有限公司

项目结（决）算审核承诺书

盐城市城投集团：

真实、准确、及时地编制工程竣工决算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同的重要内容，因此我单位在决算资料报送前已认真审查，确保了决算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制虚报冒领的错误行为，确保工程决算的真实性、准确性，我方承诺实施对我单位编报的工程决算的质量与审核费用挂钩的措施：

1、我单位承诺不向建设单位和造价审核单位采取不正当手段谋取不当得益。

2、我方保证在工程竣工后28日历天内上报完整的结算资料，逾期报送一切后果由我方承担。

3、我方承诺报送价与审核价误差率大于5%时，超出5%以外部分审计费用由我单位承担，在应支工程款中扣留（核减额的5%）。

4、由于我单位上报的决算漏算、少算，将不再要求贵方支付。

5、我单位报送的决算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核过程中发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

6、我方保证所有资料真实、准确，如有不实，我方无条件接受建设方和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、我单位授权，联系方式，全权代表我单位处理本工程有关决算事宜，中途不另换他人。如遇特殊情况，我单位将以书面形式征得建设单位同意。

8、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程决算审核工作。

承诺单位：                          （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年         月       日